# Projektbudget

Für das Erstellen des Budgets wurden folgende Salär-Ansätze verwendet:

Projektleiter 148 CHF/h (nur für Phase Projektmanagement)

Projektmitarbeiter 74 CHF/h

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase | Stunden | Stundenanteil | Kosten | Kostenanteil |
| 1. Analyse | 105 | 35.84% | CHF 7'770.00 | 32.81% |
| 2. Entwurf | 35 | 11.95% | CHF 2'590.00 | 10.94% |
| 3. Projektmanagement | 27 | 9.22% | CHF 3'996.00 | 16.88% |
| 4. Dokumentation | 86 | 29.35% | CHF 6'364.00 | 26.88% |
| 5. Reserve | 40 | 13.65% | CHF 2'960.00 | 12.50% |
| **TOTAL** | **293** | **100.00%** | **CHF 23'680.00** | **100.00%** |

|  |  |
| --- | --- |
| Gesamtkosten: | CHF 23'680.00 |
| Total Stunden: | 293 |
| Anzahl Teammitglieder: | 6 |
| Stunden pro Person: | 48.83 |