# Projektstrukturplan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektstrukturplan | Verantwortlicher | Aufwand (PS) |
| 1. **Analyse** |  | ? |
| * 1. Lastenheft |  | **55** |
| * + 1. Problemerkennung | Alle | 20 |
| * + 1. Problemstrukturierung | Alle | 20 |
| * + 1. Zielformulierung | Alle | 15 |
| * 1. Recherchearbeit |  |  |
| * + 1. Marktanalyse | FI | 8 |
| * + 1. Infrastrukturen | LB | 11 |
| * + 1. Integration in bestehende Systeme | ? | 3 |
| * + 1. Sicherheit | RF | 7 |
| * + 1. Abrasion an Turbine | LB | 3 |
| * + 1. Turbokompressor oder Netzeinspeisung | PP | 1 |
| * + 1. Abwassertank als Puffer | LB | 2 |
| * + 1. Energie/Leistungsberechnung | PP | 15 |
|  |  |  |
| 1. **Entwurf** |  | **35** |
| * 1. Ideenfindung | Alle | 20 |
| * 1. Ideenselektion | Alle | 5 |
| * 1. Ideenausarbeitung | Alle | 10 |
|  |  |  |
| 1. **Projektmanagement** |  | **27** |
| * 1. Projektstrukturplan | PP | 5 |
| * 1. Terminplan | CK | 10 |
| * + 1. Ablaufplanung | ? | 5 |
| * 1. Budget | LB | 2 |
| * 1. Risikoanalyse | RF | 5 |
|  |  |  |
| 1. **Dokumentation** |  |  |
| * 1. Recherchedokument | Alle | 61 |
| * 1. Pflichtenheft: Organisatorischer Teil | Alle | ? |
| * 1. Pflichtenheft: Technischer Teil |  | ? |
| * 1. Dossier |  | ? |
| * 1. Abschlusspräsentation | Alle | ? |
|  |  |  |
| 1. **Reserve** |  | 40 |
| * 1. Reserve | Alle | 40 |