Protokoll Nr. 5

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Thema/Anlass: | Arbeitsweise und Befindlichkeit |
| Datum: | Mittwoch, 5. Dezember 2018 |
| Zeit: | 12:30-13:00 |
| Ort: | FHNW Brugg/Windisch Gebäude vor 6.2H16 |
| Teilnehmende: | Pascal Puschmann (Sitzungsleiter)  Frank Imhof  Lars Bachmann (Protokoll)  Roni Fischer |
|  |  |
| Gäste: | Frau Gertiser |
|  |  |
| Entschuldigt: | Christoph Kuhn |
|  |  |
| Protokollkopie an: | - |
|  |  |

**Traktandenliste**

1. **Inhalt Pflichtenheft**
2. **Aufgabenverteilung**
3. **GitHub/Latex Struktur**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Protokollpunkte:** | | **Wer** | **Termin** |
| 1. | Wir haben besprochen, was alles in das Pflichtenheft gehört. Siehe pflichtenheft\_Liste.png auf GitHub | alle |  |
| 2. | Einige Arbeiten für das Pflichtenheft wurden verteilt | alle |  |
| 3. | Wir haben besprochen, dass wir auf GitHub für das Pflichtenheft einen neuen Master-Branch machen. | Pascal |  |
|  | **Traktanden:** |  |  |
| 1. | **Christoph erstellt das Wortmodell und den Projektstrukturplan bis zur Nächsten Sitzung am Freitag** | Christoph | 09.11.2018 |
| 2. | **An der Nächsten Sitzung verbessern wir die schon vorhandenen Teile des Pflichtenheftes** | alle | 09.11.2018 |
| 3 | **Erstellen der Einleitung und Organigramm** | Roni | 09.11.2018 |
| 4 | **Einlesen in das Thema Risikoanalyse** | alle | 09.11.2018 |
| 5. | **Erstellen der Latex Struktur** | Lars | 06.11.2018 Abend |
| 6. | **An der Nächsten Sitzung verteilen wir die restlichen Arbeiten für das Pflichtenheft** | alle | 09.11.2018 |
| 7. | **Erstellen des neuen GitHub Master-Branch** | **Pascal** | 09.11.2018 |
| 8. | **Bestimmung Sitzungsleiter der nächsten Sitzung** | **Frank** | 09.11.2018 |
| 9. | **Bestimmung des Protokollführers der nächsten Sitzung** | **Christoph** | 09.11.2018 |

Sitzungsleiter: Protokollführer:

**Unterschrift:**