Protokoll Nr. 8

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Thema/Anlass: | Kontrolle von und Feedback zu Arbeitspaketen der vergangenen Woche.  Besprechung Ablauf Projektwoche |
| Datum: | Mittwoch, 21. November 2018 |
| Zeit: | 12:10-13:00 |
| Ort: | FHNW Brugg/Windisch Gebäude vor 5.2D02 |
| Teilnehmende: | Pascal Puschmann(Protokoll)  Frank Imhof  Lars Bachmann  Roni Fischer  Michel Alt(Sitzungsleiter)  Christoph Kuhn |
|  |  |
| Entschuldigt: |  |
|  |  |
| Protokollkopie an: |  |
|  |  |

**Traktandenliste**

**1. Letzte Traktanden (Besprechen: Stand, Probleme)**

**2. Org. Pflichtenheft (Stand, fehlt etwas, weiteres Vorgehen)**

**3. KiS (Einteilung)**

**3. Projektwoche (Ablauf, Einteilung)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Protokollpunkte:** | | **Wer** | **Termin** |
| 1. | Lars konnte die World Tabelle Budget und Strukturplan ins Latex konvertieren |  |  |
| 2. | Alle haben ILV ausgefüllt. Stunden pro Person sind im Vergleich zu anderen Gruppen zu wenig. Sitzungen noch einberechnen und Stunden nochmals überprüfen |  |  |
| 3. | Roni hat Risikotabelle fertig gestellt. Problemlösung wie die Tabelle ins Latex eingefügt werden soll |  |  |
| 4. | Besprechen was und wer KIS ausarbeitet |  |  |
| 5. | Organisation der Projektwoche. Besprechen wie Sitzungen durchgeführt werden. 2 Sitzungen (Dienstag und Mittwoch um 14:00-15:00) in dieser Woche in Brugg. Pascal wird durch den langen Anreiseweg per Videochat an den Sitzungen anwesend sein. Sonst jeden Tag Voice Channel 16:00 -16:20 |  |  |
| 6. | Arbeitspaket Besprechung des technischen Teils |  |  |
|  | Nächste Sitzung Freitag 23.11.18 um 11:15 |  |  |
|  | Besprochen wie richtig Commitet wird |  |  |
|  | **Traktanden:** |  |  |
| 1. | **Stunden von den Sitzungen eintragen in Terminplan und Strukturplan** | Christoph | 21.11.18 |
| 2. | **Aktualisierung des Budget** | Lars | 21.11.18 |
| 3 | **Risikotabelle richtig ins Latex einfügen** | Roni, Frank | 21.11.18 |
| 4 | **Schauen ob alle section richtig in Latex eingebettet sind** | Frank | 23.11.18 |
| 5. | **Ausarbeiten von KIS** | Michel | 26.11.18 |
| 6. | **Fragen ob Grobkonzept weggelassen werden kann** | Frank | 22.11.18 |
| 7. | **Dieses Protokoll gegenlesen** | Roni | 23.11.18 |

Sitzungsleiter: Protokollführer:

**Unterschrift:**