Protokoll Nr. 10

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Thema/Anlass: | Projektwoche |
| Datum: | Freitag, 23. November 2018 |
| Zeit: | 10:15-11:00 Uhr |
| Ort: | FHNW Brugg/Windisch Gebäude vor 6.1D30 |
| Teilnehmende: | Pascal Puschmann (Per Video)  Frank Imhof  Lars Bachmann (Protokoll)  Roni Fischer  Michel Alt  Frau Gertiser (nur kurz fürs Feedback) |
|  |  |
| Entschuldigt: | Christoph Kuhn |
|  |  |
| Protokollkopie an: |  |
|  |  |

**Traktandenliste**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Protokollpunkte:** | | **Wer** | **Termin** |
| 1. | Problemstellungsgrafik wurde verbessert | Roni |  |
| 2. | Tabelle Grobkonzept wurde verbessert | Frank, Roni, Lars |  |
| 3. | Grafik zu Grobkonzepten wurde erstellt | Frank, Lars |  |
| 4. | Grafik zu Grobkonzepten wurde offenbar doppelt erstellt | Pascal |  |
| 5. | Zieltabelle ist noch nicht vollständig | Frank |  |
| 6. | Kriterien bestimmt für Zieltabelle und den Vergleich der Grobkonzepte in der Nutzwertanalyse | Alle |  |
| 7. | Frau Gertiser kam vorbei und gab Feedback zum KIS | Alle | Abgabe KIS 21.12.18 |
|  |  |  |  |
|  | **Traktanden:** |  |  |
| 1. | Problemstellung gegenlesen und ergänzen | Michel | 28.11.2018  Abend |
| 2. | Tabelle Grobkonzept schwarze Balken entfernen | Frank | 28.11.2018  Abend |
| 3. | Tabelle Grobkonzept weiter ausfüllen   * **Verkabelung einfügen** | Roni, Lars | 28.11.2018  Abend |
| 4. | **Zieltabelle** | Frank | 28.11.2018  Abend |
| 5. | **Berechnungstabelle**   * **in die richtigen Einheiten(kWh)** * **Berechnungen fertigstellen** | Pascal, Michel | 29.11.2018  Mittag |
| 6. | **Tabelle für Grobkonzept 4** | Frank | 28.11.2018  Abend |
| 7. | **Werte für Nutzwertanalyse finden** | Alle | 29.11.2018  Mittag |
| 8. | **Gewichtung und Skala für Kriterien finden** | Alle | 29.11.2018  Abend |
| 9. | **Grafiken für Grobkonzepte** | Pascal, Frank | 29.11.2018  Abend |
| 10. | **KIS überarbeiten** | Michel | 02.12.2018 |
| 11. | **Organisatorischem Teil**   * **Projektstrukturtabelle verbessern** * **Risikoanalyse verbessern** * **Budget korrigieren** | Frank  Roni  Lars | 01.11.2018  Abend |
| 12. | **Dieses Protokoll gegenlesen** | Roni |  |

Sitzungsleiter: Protokollführer: Lars Bachmann

**Unterschrift:**